# Отчёт о проделанной работе

Данный документ описывает этапы работы и роли каждого из участников проекта S-Mart по состоянию на 4 мая 2019 г. Ниже приведены список участников проекта, завершенные этапы работы, планируемые этапы работы и описание ролей участников с диаграммами Ганта.

### Работу выполнили:

Студенты группы 3.1 Папина Анастасия и Ильина Анастасия

### Этапы работы:

На текущий момент были завершены следующие этапы работы:

1. Анализ предметной области
2. Создание страниц проекта в Trello и RealtimeBoard
3. Составление документации к проекту
   1. Техническое задание
   2. Отчёт к курсовой работе
      1. Введение
      2. Анализ
      3. Диаграммы
   3. Отчёт о проделанной работе
4. Разработка дизайна
5. Разработка схемы данных
6. Создание макета бэк-энда
   1. Модуль работы с базой данных
   2. Начало разработки модуля взаимодействия с внешним API
7. Создание макета фронт-энда
   1. Начало разработки экранов приложения

В будующем предполагается выполнение следующих этапов:


1. Разработка бэк-энда
   1. Модуль взаимодействия с внешним API
   2. Модуль обработки данных
   3. Модуль авторизации
2. Разработка фронт-энда
   1. Завершение разработки экранов приложения
   2. Переходы между экранами
3. Интеграция между частями приложения
4. Тестирование
5. Внесение поправок
6. Подведение итогов проделанной работы
7. Сдача работы


### Описание ролей участников проекта:

Папина А. - анализ, написание введения и анализа в отчёте к курсовому проекту, разработка дизайна приложения, разработка фронт-энда.

Ильина А. - анализ, ведение Trello, написание ТЗ, создание диаграмм, создание схемы данных, разработка бэк-энда, написание отчёта о проделанной работе.

Ниже приведены диаграммы Ганта за март и апрель. Их также можно увидеть на странице проекта в RealtimeBoard.

**Диаграмма Ганта – март**

**Диаграмма Ганта - апрель**